|  | Európai Duna Stratégia EDS |
| --- | --- |
| A projekt megnevezése | Magyarországi és közös érdekeltségű Felső-Duna szakasz komplex hasznosítása, a csatlakozó térségek fejlesztése |
| Felelős/ország | Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium/Magyarország-Szlovákia |
| Területi lehatárolás | A Duna Nagymaros-Rajka közötti szakasza és csatlakozó érintett területei. |
| A projekt előzményei, indokoltsága, célja | Korábbi elhatározás alapján részben megvalósított folyócsatornázási létesítmények befejezése és csatlakozó területek fejlesztése. |
| Kötelezettség (jogszabályi, egyéb) | A Duna hajózhatóságára vonatkozó és a Hágai-perből adódó kötelezettségek teljesítése egy térségi gazdasági fejlesztési koncepció megvalósítása érdekében. |
| Duna menti tagállami közös érdekek | A Duna-menti közvetlenül érdekelt két tagállam területfejlesztési célkitűzéseinek megalapozása a csatlakozó Duna-szakaszok és ahhoz kapcsolódó víziútrendszerek (Duna-Rajna-Majna rendszer) közlekedési kapcsolatainak környezetbarát fejlesztése. |
| A projekt érintettjei(célcsoport, kedvezményezettek, együttműködők köre) | A projekt érintettjei: = A Duna-menti európai országok összessége. = A közös vízgazdálkodás kialakításának területi érintettjei. = A Dunára települt ivóvízellátásban érdekeltek. = Energetikai szolgáltatók és felhasználók. = Hajóút használók. = A növekvő biztonságot és infrastruktúrát használó parti érdekeltek. |
| A projekt tartalma | A projekt a folyamcsatornázás komplex eszközrendszerével, a csatlakozó területek integrált fejlesztésével ad megfelelő tartalmat annak hasznosításához. |
| Vízió/hatások/eredmények | Várható eredmények az érintett folyószakaszon és a menti területeken. = Energia termelő kapacitások gazdaságos fejlesztése, a folyó ezen szakasza megújuló energiájának hasznosítása. Magyarország számára mintegy 430 MW villamos teljesítmény biztosítása. = Megfelelő hajózóút létrehozása a Dunabizottság által előírt és vállalt hajózási paraméterek biztosítása a leggazdaságosabb módon. = Vízkárelhárítás megfelelő szintre hozása a védett területek érdekében, az árvízvédelmi biztonság megvalósítása az 1 %-os valószínűségű árvizek kivédésére. = Az ivóvízbázis mennyiségi és minőségi fejlesztése. = Új, látványos turisztikai vonzásköret megvalósítása a folyami rend- szerre támaszkodva. = A csatlakozó területek vízgazdálkodási igényének gazdaságos kielégítési lehetőségeinek biztosítása. = Vízszennyezések megelőzése. = Vízgazdálkodási fejlesztésen alapuló agrárfejlesztés végrehajtása a kapcsolódó területeken az öntözés és belvízgazdálkodás útján. = Vízpartokhoz kötődő új arculat létrehozása környezeti és infrastruktúra fejlesztésekkel a turizmus fejlesztése érdekében. = Környezettudatosság javítása a természeti értékek megőrzése és fejlesztése útján. = A térségi közös tervezés kiterjesztése az érintett országok területén. |
| A projekt költségigénye | A projekt költségigénye = A folyami létesítményrendszer megvalósítása a magyar-szlovák szakaszon 320 milliárd Ft + ÁFA = A csatlakozó területi fejlesztések infrastrukturális létesítményrendszereinek alapművei (területfejlesztés vagyis turisztika, vízgazdálkodás, agrárfejlesztés stb) magyar területen 220 milliárd Ft + ÁFA |
| A megvalósítás időtartama | A megvalósítás időtartam: = A folyami rendszer létrehozása 5 év. = A csatlakozó területi fejlesztésekre 10 év (ez előzővel részben átfedésben). |
| A projekt készültségi foka (engedélyek, tervek, indítás várható időtartama stb.) | A projekt előkészítésének készültségi foka: = A folyamcsatornázási rendszer előkészítésére a korábbi tervek felújítását, korszerűsítését, helyenként módosítását kell végrehajtani, a kivitelezés indításáig szükséges idő 2-3 év. = A területi fejlesztésekre a meglevő már elkészültek figyelembevételével 2-4 év az indításig, az előzővel részben átfedéssel. |

Dátum: Budapest, 2009. november 25.

Készítette: Dóra Tibor okl.mérnök

KOMIR Komplex Mérnöki Iroda

ügyvezető elnök

1121. Budapest, Mártonhegyi út 10/c

t/f: (1)274-4648